FRESHMARKET  /  PROJECT DELIVERY

鲜境 · AI过程与决策记录

实际Prompt、采纳依据与修正记录

独立品牌 · 仿盒马生鲜选购体验 · 实际持久化业务闭环

版本 1.0  |  编制日期 2026-10-06

依据实验任务书与教材第九章；记录本次实际实现及测试范围。

提交人姓名 / 学号 / 专业：________________________

工具：Codex；模型：GPT-6系列（依据本会话系统声明；服务端精确模型构建号未公开）。日期：2026-10-06。以下是本次实际工作记录，不补造团队讨论、人工评审或未执行的测试。

# 原始用户Prompt

按照所给文档的要求完成系统搭建，目标是仿盒马搭建企业级生鲜购物平台

输入材料：实验四：【项目实战】企业级应用——XX商城系统.docx、教材：AI辅助软件开发实践(1).pdf。工作区开始时没有现有项目源码。

# 分阶段记录

阶段工作指令是代理依据用户Prompt归纳的执行任务，不是虚构的新用户消息。代码和文档由本会话生成、修订；人工团队姓名、签名及最终意见留待提交人填写。

| 阶段 | 阶段工作指令/输入 | 生成内容 | 采纳或调整理由 | 实际验证/结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求 | 提取实验功能、企业级能力、交付物；阅读教材第九章 | FreshMarket范围、权限矩阵、业务状态机、非功能指标 | 采纳实验完整闭环；不把教程栈当唯一强制方案 | DOCX XML提取；扫描PDF视觉读取第150–156页 |
| 选型 | 依据本机Node24、未运行Docker与实验目标选可复现架构 | TS/Fastify、React、PG/SQLite、Redis、RabbitMQ、Nginx与监控 | 采纳模块化单体；不增加服务发现/微服务堆栈 | 环境命令、依赖安装、官方API与生命周期核实 |
| 数据 | 用事务、行锁、唯一约束支持库存/付款/退款/结算 | 15个数据实体DDL、索引、商品和角色种子 | 金额采用整数分；地址和价格快照；已配送不回库存 | SQLite迁移、条件更新、28项后端测试 |
| 后端 | 实现Controller/Service/Repository、JSON Result、RBAC与OpenAPI | Accounts/Catalog/Orders/Admin/Core | 审计和Outbox与业务一起提交；数据库角色每次读取 | 修复TS泛型推断问题；类型检查通过 |
| 前端 | 仿生鲜购物体验，接入真实API和响应式工作台 | 6类24商品、搜索/详情/购物车、订单、售后、权限后台 | 采纳顾客任务优先；后台经营数据采用真实空状态 | Edge Playwright桌面/手机/闭环/权限截图 |
| 图片 | 查找真实食材示意、随源码保存 | 25张本地照片、来源JSON与许可元数据 | 补齐来源与失败下载，不交付失效外链 | 下载HTTP结果、浏览器图片decode校验 |
| 测试 | 覆盖异常而非只演示CRUD | 并发库存/幂等/付款取消竞争、售后冻结、E2E、突发HTTP测量 | 采纳可复现自动断言；不把短测量当生产容量 | 首轮后端28/28；首次E2E4/5，修复定位歧义后5/5 |
| 运维 | Docker可启动、配置分离、备份与回滚、监控 | Compose、Dockerfile、Nginx、Prom/Grafana、CI与脚本 | Docker运行状态、PG/MQ验证以实际证据为准 | 初始Docker未运行；启动后继续实测，报告记录最终结果 |
| 交付 | 生成3类Word、实验报告、PPT、录屏和源码包 | deliverables目录与生成脚本 | 保留可编辑源文档；不伪造姓名签名或真实支付 | 生成后校验归档与文件结构 |

# 实际修正记录

DOCX目录还存在Word锁文件，初次glob取到非ZIP临时文件。调整为排除 ~$ 文件后成功读取完整任务书。

终端默认中文编码造成乱码，显式设置UTF-8读取输出；原始文档不修改。

PDF为扫描图，pdftotext没有正文。改为渲染并查看指定章节页面，记录真实页码，不声称已OCR全文。

Windows沙箱阻止esbuild子进程（spawn EPERM）和Docker命名管道；按执行工具权限流程申请必要的本机执行权限后继续。权限请求没有改变项目范围。

类型检查发现Fastify的unknown/generic响应推断问题，添加明确请求类型与OrderRepository返回类型。

首次E2E售后流程在退出后出现两个“登录/注册”按钮，测试严格定位报错。限定到header后通过；未将该定位问题描述成业务故障。

图片首次鲈鱼路径返回404，改为使用Wikipedia API返回的实际文件URL；保留来源清单。

检查Docker镜像支持周期后，替换已结束社区维护的RabbitMQ示例版本与旧监控版本；锁定仍受维护的版本。

联网依赖审计发现Swagger UI静态资源模块的关联告警。升级至6.1.1后重新审计、构建，并回归两种数据库与浏览器流程，最终已知告警为0。

生成Word与PPT后，调用本机Office实际导出PDF和幻灯片图片；检查OOXML完整性、页面数量、图片与幻灯片边界。录屏初次选取车厘子时遗漏商品名称中的“JJ级”；多订单场景在付款刷新前定位到另一笔订单的售后按钮。分别修正完整名称、绑定下单响应的实际订单编号并等待付款状态更新后重新录制；这些是录屏脚本定位问题，没有将其写为商城业务故障。

最终原始测试输出、依赖信息、HTTP测量和部署状态在 docs/evidence/。代码差异由源码与自动断言证明。尚未发生的人工修改/团队分工/生产发布须由团队补录，不填造结果。

# 架构决策记录 ADR

| ADR | 决策 | 采用理由 | 替代与限制 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 模块化单体+独立React工程 | 实验闭环在单数据库事务中更易验证；职能模块仍可拆分 | 微服务需服务发现、跨服务事务、链路追踪；本期不引入 | api/src/modules、web/src |
| 002 | TypeScript/Fastify | 本机已有Node24，前后端易复现；JSON Schema与OpenAPI成熟 | 教材Java/若依作为参考；不是原教材代码复制 | 需求文档及依赖锁文件 |
| 003 | PostgreSQL部署、SQLite本地开发 | 主部署具备行锁与连接池；本地无需Docker先行即可演示 | SQLite不宣称生产并发能力；PG路径需独立验证 | database.ts、TEST_DATABASE_URL测试入口 |
| 004 | 条件扣库存+用户/订单行锁 | 将防超卖、重复下单、付款取消竞争限制在同事务中 | Redis预扣/分布式锁不作为账务依据 | 并发争抢及付款取消测试 |
| 005 | 事务Outbox+RabbitMQ | 不要求数据库与MQ分布式提交；消费去重处理重复投递 | 不是跨数据库Saga/TCC；处理失败进入DLQ | runtime.ts、Outbox失败重试测试 |
| 006 | Redis商品读缓存 | 高频读可缓存，库存/价格下单时仍读取数据库 | 缓存30秒内可短暂落后，失效故障不阻断业务 | CatalogService与共享版本 |
| 007 | JWT主体+请求时读取RBAC | 修改权限不等待JWT过期；注册永远会员 | 无refresh token、SSO或OAuth登录 | role revocation测试 |
| 008 | 生鲜已发货不回库存 | 退款商品存在冷链与品质风险，避免重新销售 | 未建立批次与损耗账；本期整单售后一次 | 已配送退款不回库存测试 |
| 009 | 已收货且无售后才结算 | 退款与结算锁同订单；避免当前沙箱账务重复 | 已结算后售后人工处理；多商家账务未实现 | 重复结算与售后冻结测试 |
| 010 | Docker Compose+Nginx+指标 | 符合实验复现、监控和运维要求，依赖外置配置 | Kubernetes/多区域HA/TLS证书属于后续生产工程 | compose、infra、运维脚本 |

版本策略：npm以package-lock锁定；容器使用明确版本标签或受维护大版本补丁通道；公网发布前应记录digest并重做依赖/镜像扫描。Prometheus与RabbitMQ版本在2026-10-06参照官方生命周期更新，见设计文档参考链接。